Obec Vlastibořice, Vlastibořice 26, 463 44 Sychrov, IČO: 671878, tel. 485146025,

fax: 485146025, e-mail: ouvlastiborice@c-mail.cz

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 5.11.2008

v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Přítomni:  Dle prezenční listiny

Ověřovatelé:  Jelínek Milan, Menclová Blanka.

Program:

1.  Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

2.  Kontrola usnesení z posledního zasedání ze dne 10.9.2008.

3.  Hospodaření - plnění finančního plánu k 31.10.2008.

4.  Postup prací na bývalé faře a ostatní aktivity.

5.  Postup prací na přístupové komunikaci ,,Vlastibořice západ".

6.  Předčasné splacení celé výše úvěru poskytnutého na dostavbu DPS.

7.  Prodej stavebních pozemků na stavbu RD.

8.  Převod pozemku veřejná komunik. do vlastnictví obce (Jivina p.č 780/2).

9.  Změny v obsazení bytů.

10. Příprava dalších pozemků pro výstavbu RD.

11. Vybavení bytů a kanceláří v č.p. 23.

12. Schválení rozpočtového opatření číslo 3/2008.

13. Různé.

14. Diskuze.

15. Usnesení a závěr.

Ad. 1

Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Starosta obce přivítal přítomné členy zastupitelstva a hosté.

Zapisovatelkou byla zvolena Marcela Najmanová. Ověřovatelé zápisu - Jelínek Milan a Menclová Blanka.

Ad. 2

Kontrola usnesení z posledního zasedání ze dne 10.9.2008.

Přijatá usnesení číslo 24/08 až 32/08 byla splněna.

Ad.3

Hospodaření - plnění finančního plánu k 31.10.2008.

Daňové příjmy           4.166.617  Kč

Nedaňové příjmy          737.160  Kč

Kapitálové příjmy      1.574.800  Kč

Přijaté transfery       1.487.200   Kč

--------------------------------------------

Příjmy celkem         7.965.778   Kč

Běžné výdaje           2.219.262  Kč

Kapitálové výdaje   3.657.678  Kč

-------------------------------------------

Výdaje celkem       5.876.941  Kč

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.10.2008    2.519.296 Kč.

Zůstatek nesplaceného úvěru činil k 31.10.2008   584.100 Kč.

Ad. 4

Postup prací na bývalé faře a ostatní aktivity.

-  Na dostavbě č.p. 23 pokračují práce dle harmonogramu. Provádí se obkladačské práce, byly dokončeny terénní úpravy, parkoviště a chodník od autobusové čekárny. Odsouhlasené vícepráce si vyžádají zvýšené náklady. Na dokončení chybí dofinancovat 1,9 mil. Kč. S ohledem na vlhkost stavby se předpokládá obsazení bytů i kanceláří duben - květen 2009.

-  Oprava sochy panny Marie byla dokončena sochařem Bílkem a socha byla osazena zpět na

na své místo.

-  Na opravu oken v č.p. 53 byla vypsaná soutěž. Z 5 přihlášených firem byla vybraná firma ,,Svět oken" nejnižší nabídka včetně zednických prací cca 200.000 Kč - dodávka včetně montáže.

-  Bylo rozhodnuto vypsat výběrové řízení na výměnu oken v č.p. 15.

-  Na základě přidělené účelové dotace ve výši 52000 Kč  ke zřízení pracoviště Czech POINT jsem objednali a byla již dodána kompletní počítačová sestava včetně multifunkční tiskárny.

Ad. 5

Postup prací na přístupové komunikaci ,,Vlastibořice západ".

Na dodavatele prací bylo vypsáno výběrové řízení, jelikož se přihlásila pouze firma Top Design, byla oslovena firma Silnice Jičín, Zikuda Turnov. Nabídku podala firma Zikuda Turnov a firma Top Design Vlastibořice. Firma Top Design podala nižší nabídku a záruku, že budou práce dokončeny do 30.11.2008. V současné době chybí k dokončení I. etapy výstavby provést překop místní komunikace. Dokončením prací bude splněn závazek daný při prodeji parcel kupujícím.

Ad. 6

Předčasné splacení celé výše úvěru poskytnutého na dostavbu DPS.

Z důvodu volných finančních prostředků se zastupitelstvo rozhodlo pro jednorázové splacení celé výše zbývajícího úvěru, poskytnutého na dostavbu DPS v roce 2002 - číslo úvěrové smlouvy :  468-079-2002.

Ad. 7

Prodej stavebních pozemků na stavbu RD.

Byl dokončen prodej pozemků Vlastibořice západ - p. Andělová p.č. 197/12, p. Štefaňáková p.č. 197/11. Na Jivině - východ byl prodán stavební pozemek p. Krabcové p.č. 669/5.

Ad. 8

Převod pozemku veřejná komunikace do Vlastnictví obce (Jivina 780/2).

Dosud se nepodařilo získat od státu veřejnou komunikaci p.č. 780/2 v části Jivina do vlastnictví obce. Zdarma je možné ji získat, pokud obec jako silniční správní úřad ji prohlásí za místní komunikaci. Jako místní komunikace bude plně sloužit  přístupu k šesti stavebním parcelám.

Ad. 9

Změny v obsazení bytů.

K 30.11.2008 ukončí pobyt v DPS paní Jůnová Božena.  Od 1.12.2008 bude uzavřena nájemní smlouva s paní Ester Bártovou, Sedlíšťka 8.

Ad. 10

Příprava dalších pozemků na výstavbu RD.

K přípravě dalších pozemků v lokalitě Jivina západ bude zadáno geometrické odměření pozemků, stávající cesty a nově navrhované cesty p.č. 562/8 , 780/2 v k.ú. Vlastibořice.

K parcelám Jivina východ p.č. 669/5 , 669/3, 669/6, 669/4 byla zadaná projektová dokumentace na vodovodní přípojky (ing. Brožek) a byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ na zřízení elektrických přípojek.

Ad. 11

Vybavení bytů a kanceláří v č.p. 23

Členové zastupitelstva souhlasí s tím, aby oba byty byly vybaveny  kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem.

Na vybavení kanceláří OÚ, knihovny a internetové kavárny nechá starosta vypracovat návrh.

Ad. 12

Schválení rozpočtového opatření číslo 3/2008.

Příjmy a výdaje budou navýšeny o dotaci z Úřadu práce Liberec na VPP ve výši 36.000 Kč.

Spolufinancováno z ESF, operační program ,,Rozvoj lidských zdrojů". Část česká ze SR 25%, z ESF 75%  UZ 13229.

S účinností od 1.10.2008 dochází ke změně - dotace bude poskytována z operačního programu ,,Lidské zdroje a zaměstnanost". Dochází i ke změna ve spolufinancování  15% ze SR a 85% z ESF.

Ad. 13

Různé.

-  O  přidělení bytů v č.p. 23 bude jednáno v 1.Q/2009.

-  Přítomní byli seznámeni s obsahem dopisu předaného P. Brožovi ve věci stížností na jeho

chování při hospodaření.

-  Pan Rudolf Porš upozornil na nutnost odvodnění pozemků u malého hřiště ve Vlastibořicích

Starosta bere na vědomí nutnost provést odvodnění a práce zajistí podle možností ještě

letos.

-  Paní Sudová poukázala na nevhodnost umístění dřevěné boudy u č.p. 53 (kampelička).

Starosta slíbil prošetření stavu a navržení řešení.

Ad. 14

Diskuze.

-  Pan Jan Hujer vznesl dotaz, na základě jakých kritérií budou přidělovány byty v č.p. 23.

Odpověď starosty: Přidělením bytů se bude zastupitelstvo zabývat v I.Q/2009. Jeden byt

bude pravděpodobně přidělen žadateli s nejdříve podanou žádostí.

Ad. 15

Usnesení.

33/08

Zastupitelstvo Obce Vlastibořice souhlasí s jednorázovým splacením celé výše zbývajícího úvěru na dostavbu DPS  č. smlouvy 468-079-2002 (584.100 Kč) ke dni 20.11.2008.

5 hlasů ano

34/08

Do uvolněného bytu číslo 2 v DPS po paní Jůnové bude s účinností od 1.12.2008 umístěna paní Estera Bártová, Sedlíšťka 8.

5 hlasů ano

35/08

Zastupitelstvo schvaluje provést rozpočtové opatření číslo 3/2008 ve výši 36.000 Kč.

Jedná se o přijaté  dotace na VPP od Úřadu práce Liberec spolufinancované z ESF, operační program ,, Rozvoj lidských zdrojů".

5 hlasů ano 36/08

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření k 31.10.2008 bez připomínek.

5 hlasů ano

37/08

Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením objednávky na práce dostavba č.p. 23, které jsou specifikované v zápise ze dne 10.9.2008, usnesení č. 28/08 a dále se zřízením chodníku od autobusové čekárny ke kontejnerovému stání, s vybudováním parkoviště, úpravou pláně kolem celé stavby, se zřízením hromosvodů, úpravou studny. Zastupitelstvo souhlasí s dodatkem smlouvy s navýšením o 1,4 mil. Kč.                                                                                           5 hlasů ano

38/08

Zastupitelstvo bere na vědomí uzavření smlouvy s firmou Top Design na vybudování komunikace a rozšíření vodovodního řádu Vlastibořice západ (dle výsledku výběrového řízení).                                                                                                                        5 hlasů ano

39/08

Obecní úřad jako silniční správní úřad vydá rozhodnutí o zařazení komunikace p.č. 780/2 v k.ú. Vlastibořice mezi místní komunikace, která bude po převodu do vlastnictví obce opravena a bude sloužit jako místní  komunikace pro výstavbu 6 rodinných domů.

5 hlasů ano

40/08

Zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na projekt ,,Rekonstrukce místní komunikace p.č. 780/2  Jivina včetně vodovodního řádu.                                          5 hlasů ano

41/08

Zastupitelstvo souhlasí s vybavením bytů v č.p.23 elektrickými sporáky a kuchyňskými linkami.                                                                                                                       5 hlasů ano

42/08

Starosta zajistí návrh na vybavení kanceláří, knihovny a dalších prostor v č.p. 23.

5 hlasů ano

43/08

Bylo vzato na vědomí uzavření hospodářské smlouvy s firmou  Top Design na ,,Rozšíření komunikace a vodovodního řádu Vlastibořice západ  586.100 Kč a vodovodní řád 136.600 Kč.

5 hlasů ano

44/08

Zastupitelstvo opět souhlasí s podanou žádostí na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod p.č. 780/2 a pokud to nebude možné za úhradu.5 hlasů ano

45/08

Na příští zasedání ZO v prosinci přinese každý člen zastupitelstva písemný soupis akcí, které by se měly realizovat v roce 2009.                                                                5 hlasů ano

46/08

Zastupitelé souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodávku nových oken v č.p. 15.

5 hlasů ano

Ve Vlastibořicích   5.11.2008

.........................................                                                                      ........................................

místostarosta Zdeněk Jírů                                                                      starosta obce Jan Mareš

Ověřovatelé :  Jelínek, Menclová

Zapisovatel:    Najmanová